Dpto. Informática - I.E.S. La Marisma MÓDULO PROYECTO C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA Magayon Furniture Autor/es: Darío Segovia Ruiz Fecha: 11/04/2025 Tutor: Juan Félix Guerra Rodríguez

HOJA RESUMEN-PROYECTO Título del proyecto: Magayon Furniture. Autor: Dario Segovia Ruiz; Fecha: 11/04/2025. Tutor: Juan Félix Guerra Rodríguez. Titulación: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Palabras clave: - Castellano: - Inglés:.. Resumen del proyecto - (Español) … (English) ….

# 1. INTRODUCCIÓN

## 1.1 INTRODUCCIÓN A LA MEMORIA

Esta memoria documenta el desarrollo de un proyecto de aplicación multiplataforma orientado a la gestión integral de una empresa dedicada a la fabricación y venta de sofás. El proyecto ha sido desarrollado como parte del Trabajo de Fin de Ciclo del Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

Se detallan los objetivos planteados, las decisiones técnicas adoptadas, la planificación del desarrollo y los resultados obtenidos. Además, se describen las herramientas empleadas, las tecnologías utilizadas y los problemas encontrados durante su implementación.

## 1.2 DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio multiplataforma, diseñada para cubrir las necesidades de gestión interna de una empresa del sector del mueble, especializada en la fabricación y comercialización de sofás.

La aplicación permite controlar distintos aspectos clave del negocio, como la gestión de empleados, clientes, inventario, proveedores, pedidos, horarios laborales, estadísticas de ventas y conversión de unidades. Está desarrollada con tecnologías modernas como Tauri, Vue.js, Rust y PostgreSQL, lo que garantiza un rendimiento eficiente y una experiencia de usuario fluida desde distintos sistemas operativos.

El sistema incluye autenticación con control de acceso por roles (administrador y empleado), asegurando que cada usuario solo acceda a las funciones permitidas según su perfil.

## 1.3 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación de escritorio multiplataforma que permita gestionar de forma centralizada los distintos procesos internos de una empresa de sofás.

Para alcanzar este propósito, se plantean los siguientes objetivos generales:

- Diseñar una solución intuitiva y accesible, que facilite el trabajo diario del personal administrativo y operativo.

- Implementar un sistema seguro de acceso mediante autenticación y control de roles.

- Desarrollar funcionalidades completas para la gestión de empleados, clientes, proveedores, inventario y pedidos.

- Integrar herramientas de análisis y visualización de estadísticas para facilitar la toma de decisiones empresariales.

- Aplicar buenas prácticas de desarrollo multiplataforma utilizando tecnologías actuales y eficientes.

## 1.4 BENEFICIOS

La implementación de esta aplicación proporciona múltiples beneficios tanto a nivel operativo como estratégico dentro de la empresa:

- Centralización de la información: Todos los datos clave de la empresa se gestionan desde una misma plataforma, lo que reduce errores y mejora la organización.

- Mejora en la eficiencia: La automatización de tareas administrativas como la gestión de pedidos, inventario o personal permite ahorrar tiempo y recursos.

- Toma de decisiones informada: El sistema ofrece herramientas de análisis y estadísticas que facilitan la interpretación de datos clave, como productos más vendidos o rendimiento del personal.

- Seguridad y control: Gracias al acceso por roles, se garantiza que cada usuario acceda solo a las funcionalidades correspondientes, aumentando la protección de la información.

- Accesibilidad multiplataforma: Al estar desarrollada con tecnologías compatibles con distintos sistemas operativos, la aplicación puede utilizarse desde diversos dispositivos sin depender de una plataforma específica.

## 1.5 MOTIVACIONES PERSONALES

La elección de este proyecto surge del interés por aplicar conocimientos adquiridos durante el ciclo formativo en un entorno real y funcional. Desde el inicio, la idea de crear una herramienta útil y completa para la gestión empresarial representó un desafío motivador, tanto a nivel técnico como organizativo.

Además, el uso de tecnologías como Tauri, Rust y Vue.js permitió explorar nuevas formas de desarrollar aplicaciones multiplataforma con un alto rendimiento, reforzando habilidades prácticas más allá del entorno académico. La temática relacionada con la gestión de una empresa de sofás también responde a una motivación por trabajar en contextos reales y con utilidad práctica, buscando soluciones que aporten valor y eficiencia a negocios concretos.

Este proyecto ha sido una oportunidad para combinar conocimientos técnicos, diseño de interfaces, gestión de bases de datos y seguridad, con el objetivo de desarrollar un producto útil y profesional.

## 1.6 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA

La memoria se organiza en varios capítulos, cada uno enfocado en un aspecto específico del proyecto. A continuación, se describe brevemente el contenido de cada uno:

- Capítulo 1 – Introducción: Presenta una visión general del proyecto, incluyendo su descripción, objetivos, beneficios, motivaciones personales y la estructura del documento.

- Capítulo 2 – Estudio de viabilidad: Analiza el contexto del proyecto, la situación actual, los requisitos del sistema, posibles alternativas, planificación, riesgos y presupuesto.

- Capítulo 3 – Análisis: Se detallan los requisitos funcionales y no funcionales, casos de uso, diagramas estructurales y de interacción, así como la navegación del sistema.

- Capítulo 4 – Diseño: Incluye la elección del entorno de desarrollo, base de datos, arquitectura de la aplicación y diseño de la base de datos.

- Capítulo 5 – Implementación: Explica el proceso de codificación, así como la integración de herramientas de apoyo utilizadas en el desarrollo.

- Capítulo 6 – Pruebas: Muestra las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas.

- Capítulo 7 – Conclusiones: Recoge las conclusiones finales, desviaciones, propuestas de mejora y valoración personal.

- Capítulo 8 – Bibliografía: Enumera las fuentes y recursos utilizados como referencia a lo largo del proyecto.

- Capítulo 9 – Glosario: Incluye definiciones de términos técnicos, acrónimos y abreviaciones utilizados en el documento.

- Capítulo 10 – Anexo: Aporta información adicional relevante, como capturas, listados de código, o diagramas ampliados.

# 2. ESTUDIO DE VIABILIDAD

## 2.1 INTRODUCCIÓN

El estudio de viabilidad es un paso fundamental en el desarrollo del proyecto, ya que permite evaluar la factibilidad técnica, económica y operativa de la solución propuesta. En este capítulo se analizan los aspectos clave relacionados con la viabilidad del sistema, desde la descripción de los objetivos del proyecto hasta la identificación de los riesgos y recursos necesarios para su implementación.

Este análisis abarca tanto la situación actual de la empresa, como los requisitos técnicos y operativos que debe cumplir el sistema para ser efectivo, eficiente y sostenible en el tiempo. Además, se explorarán las alternativas tecnológicas disponibles, se realizará una estimación del presupuesto y se evaluarán los posibles riesgos del proyecto

### 2.1.1 TIPOLOGÍA Y PALABRAS CLAVE

Para entender el alcance y la naturaleza del proyecto, es importante definir algunos términos clave que se utilizarán a lo largo del desarrollo. Estas palabras clave ayudarán a precisar los conceptos y herramientas empleados en el sistema, así como a contextualizar el entorno de trabajo.

Palabras clave:

- Multiplataforma: El sistema es capaz de ejecutarse en distintos sistemas operativos sin necesidad de realizar cambios significativos en su código base.

- Gestión Empresarial: Procesos administrativos y operativos que permiten a una empresa administrar recursos, empleados, inventario y relaciones con clientes y proveedores.

- Control de Acceso: Mecanismo de seguridad que asegura que los usuarios solo accedan a las funcionalidades permitidas según su rol.

- Tauri: Framework de desarrollo de aplicaciones de escritorio multiplataforma con Rust como lenguaje principal y capacidades de interfaz con tecnologías web.

- Vue.js: Framework de JavaScript para la construcción de interfaces de usuario dinámicas y reactivas.

- PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional utilizado para almacenar los datos del sistema, como clientes, empleados e inventario.

- Autenticación: Proceso de verificación de la identidad de los usuarios, asegurando que solo los usuarios autorizados tengan acceso al sistema.

### 2.1.2 DESCRIPCIÓN

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación multiplataforma para la gestión integral de una empresa dedicada a la venta de sofás. La aplicación proporcionará a los usuarios (administradores, empleados, y otros roles) herramientas para gestionar diversos aspectos del negocio, tales como el inventario de productos, el control de órdenes de clientes, la gestión de proveedores, y la administración de los horarios laborales de los empleados.

El sistema se diseñará con un enfoque en la usabilidad y seguridad, permitiendo una interfaz sencilla e intuitiva, mientras que garantiza que la información esté protegida mediante contraseñas cifradas y control de acceso basado en roles. Se implementará una base de datos relacional en PostgreSQL, que almacenará la información sobre productos, empleados, clientes, órdenes, proveedores, y conversiones de unidades de medida.

La aplicación estará desarrollada con las siguientes tecnologías:

- Tauri: Framework para crear aplicaciones de escritorio multiplataforma.

- Vue.js: Framework para desarrollar la interfaz de usuario.

- Rust: Lenguaje de programación que se utiliza en el backend para garantizar eficiencia y seguridad.

- PostgreSQL: Base de datos relacional utilizada para almacenar la información de la empresa.

Además, el sistema incluirá funciones de análisis y generación de estadísticas sobre ventas, productos más demandados y costos de operación, lo cual ayudará a la toma de decisiones estratégicas para la empresa.

### 2.1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objetivos principales el desarrollo de una aplicación de gestión empresarial que sea eficiente, segura y fácil de usar. A continuación, se detallan los objetivos específicos:

- Desarrollar una aplicación multiplataforma que sea accesible desde distintos sistemas operativos (Windows, macOS y Linux) sin necesidad de adaptaciones adicionales, utilizando Tauri como framework.

- Implementar un sistema de gestión de inventarios que permita a los empleados y administradores gestionar el stock de productos (sofás), con opciones para añadir, modificar o eliminar productos del inventario.

- Facilitar la gestión de órdenes de clientes permitiendo a los usuarios crear, modificar y seguir el estado de las órdenes, desde la creación hasta el envío, integrando esta funcionalidad con el inventario.

- Incorporar un módulo de control de acceso basado en roles, donde los administradores tengan acceso a todas las funcionalidades del sistema, mientras que los empleados solo podrán interactuar con las áreas necesarias para su trabajo.

- Desarrollar un sistema de gestión de empleados que permita administrar la información de los empleados, sus horarios laborales y la asignación de tareas, con opción de visualizar gráficos y reportes de horas trabajadas.

- Implementar estadísticas de ventas que ayuden a la toma de decisiones estratégicas, como análisis de productos más vendidos, costos y beneficios, y la gestión eficiente del inventario.

- Garantizar la seguridad de la aplicación mediante el uso de contraseñas cifradas y mecanismos de protección de datos sensibles, asegurando la integridad de la información de la empresa y sus clientes.

### 2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos del proyecto pueden clasificarse en tres categorías principales según su enfoque y ámbito de aplicación:

#### 1. Objetivos Funcionales

Estos objetivos se centran en las funcionalidades que debe ofrecer la aplicación para cumplir con las necesidades de gestión empresarial. Son los pilares sobre los cuales se estructura el sistema.

- Desarrollar una aplicación multiplataforma accesible desde distintos sistemas operativos.

- Implementar un sistema de gestión de inventarios para productos (sofás).

- Gestionar órdenes de clientes de manera eficiente, permitiendo seguimiento del estado.

- Desarrollar un módulo de gestión de empleados con herramientas para administrar horarios y tareas.

- Proveer un sistema de estadísticas para análisis de ventas y rendimiento del negocio.

#### 2. Objetivos Técnicos

Enfocados en los aspectos tecnológicos que permitirán el funcionamiento del sistema, incluyendo su arquitectura y la seguridad de la aplicación.

- Garantizar la seguridad de los datos mediante el cifrado de contraseñas y control de acceso basado en roles.

- Seleccionar el stack tecnológico adecuado, utilizando Tauri para el desarrollo multiplataforma, Vue.js para la interfaz y PostgreSQL como base de datos.

- Asegurar la integración efectiva de los módulos de la aplicación para una experiencia fluida y sin errores.

#### 3. Objetivos Operacionales

Estos objetivos son los que asegurarán la correcta operación y mantenimiento del sistema en el día a día.

- Facilitar la integración del sistema en los procesos cotidianos de la empresa.

- Proveer un soporte fácil de usar para los administradores y empleados sin necesidad de conocimientos técnicos.

- Establecer un sistema de respaldo y recuperación de datos para minimizar el riesgo de pérdida de información.

### 2.1.5 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIACIONES

Para asegurar una correcta comprensión de los términos técnicos y abreviaciones utilizadas en este proyecto, se incluyen las siguientes definiciones y acrónimos clave:

#### Definiciones:

- Multiplataforma: Se refiere a una aplicación que puede ejecutarse en varios sistemas operativos (como Windows, macOS y Linux) sin necesidad de modificaciones en su código base.

- Gestión Empresarial: Conjunto de procesos administrativos que permiten a una empresa gestionar sus recursos, empleados, clientes, inventarios, y proveedores de manera eficiente.

- Control de Acceso: Sistema que asegura que solo los usuarios autorizados puedan acceder a las funcionalidades del sistema de acuerdo con su rol (administrador, empleado, etc.).

- Interfaz de Usuario (UI): El conjunto de elementos visuales que permiten a los usuarios interactuar con el sistema, como botones, formularios y menús.

- PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, utilizado para almacenar la información del sistema.

- Tauri: Framework que permite el desarrollo de aplicaciones de escritorio utilizando tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript, con un backend en Rust.

#### Acrónimos y Abreviaciones:

- API: Interfaz de Programación de Aplicaciones. Conjunto de reglas y herramientas para interactuar con otros programas.

- UI: Interfaz de Usuario. La parte de la aplicación con la que el usuario interactúa.

- CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar. Son las operaciones básicas que puede realizar un sistema sobre una base de datos.

- DBMS: Sistema de Gestión de Bases de Datos (Database Management System, por sus siglas en inglés).

- SQL: Lenguaje de Consulta Estructurado (Structured Query Language), utilizado para gestionar bases de datos.

### 2.1.6 PARTES INTERESADAS

En este proyecto, existen diversas partes interesadas que tienen un impacto directo en el desarrollo y uso de la aplicación. Estas partes interesadas incluyen tanto a los usuarios finales como a los colaboradores del proyecto. A continuación, se presentan las principales partes interesadas y sus roles:

#### 1. Propietarios y Directivos de la Empresa

- Rol: Proporcionan la visión general y los objetivos del sistema.

- Intereses: Buscan una solución eficiente que permita optimizar las operaciones del negocio, mejorar la gestión de inventarios, aumentar las ventas y garantizar la seguridad de la información.

- Expectativas: Esperan que el sistema ayude en la toma de decisiones estratégicas mediante estadísticas detalladas y que sea fácil de usar para todos los niveles de la organización.

#### 2. Administradores del Sistema

- Rol: Serán los encargados de gestionar la configuración del sistema, controlar el acceso de los usuarios y supervisar el funcionamiento general de la aplicación.

- Intereses: Requieren un sistema fácil de administrar, con un control preciso sobre los roles y permisos de los usuarios.

- Expectativas: Esperan que la aplicación sea segura, escalable y que puedan generar reportes sobre las operaciones de la empresa.

#### 3. Empleados

- Rol: Utilizarán la aplicación para realizar tareas operativas, como la gestión de órdenes, actualización de inventarios y la administración de los horarios de trabajo.

- Intereses: Buscan una interfaz fácil de usar que les permita realizar sus tareas de manera eficiente.

- Expectativas: Esperan una aplicación intuitiva, que facilite la gestión de sus responsabilidades sin complicaciones.

#### 4. Proveedores

- Rol: Suministran los sofás y otros productos necesarios para la venta.

- Intereses: Necesitan una interfaz para gestionar sus datos, incluyendo detalles de contacto y productos suministrados.

- Expectativas: Esperan un sistema que facilite la actualización de sus productos y que permita la comunicación con la empresa de manera eficiente.

#### 5. Desarrolladores

- Rol: Son los encargados de implementar y mantener la aplicación.

- Intereses: Buscan una estructura de desarrollo clara, con tecnologías que les permitan trabajar de manera eficiente y cumplir con los requerimientos del sistema.

- Expectativas: Esperan un entorno de trabajo estable, con herramientas que permitan realizar un desarrollo rápido y seguro.

#### 6. Clientes Finales

- Rol: Son los compradores de los sofás.

- Intereses: Aunque no interactúan directamente con la aplicación interna, sus expectativas influyen en el diseño de la misma, como en la gestión eficiente de los pedidos y la actualización de los inventarios.

- Expectativas: Esperan recibir un buen servicio, con tiempos de respuesta rápidos para el procesamiento de sus pedidos.

### 2.1.7 REFERENCIAS

En este proyecto, las referencias utilizadas son esenciales para dar sustancia a las decisiones tecnológicas, metodológicas y normativas adoptadas. Las fuentes incluyen manuales técnicos, documentos de estándares de la industria, libros especializados, y documentación oficial de las herramientas utilizadas en el desarrollo de la aplicación.

#### Fuentes Bibliográficas:

- Tauri Documentation: Documentación oficial de Tauri para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

  - URL: https://tauri.app/docs

- Vue.js Documentation: Guía oficial de Vue.js para desarrollo de interfaces de usuario reactivas.

  - URL: https://vuejs.org/

- PostgreSQL Documentation: Documentación oficial de PostgreSQL, utilizada como base de datos en el proyecto.

  - URL: https://www.postgresql.org/docs/

- ISO/IEC 9126-1: Normas internacionales sobre calidad del software, utilizadas para definir los requisitos no funcionales del sistema.

  - Título: "Software Engineering - Product Quality"

#### Artículos y Publicaciones Especializadas:

- "Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software" - Gamma, Erich; Helm, Richard; Johnson, Ralph; Vlissides, John.

  - Este libro es una referencia para el diseño de arquitectura de software orientado a objetos, aplicable a la estructuración del código base del proyecto.

- "The Pragmatic Programmer" - Hunt, Andrew; Thomas, David.

  - Este libro proporciona valiosos principios de desarrollo de software que han sido aplicados en la creación de un código limpio y eficiente en este proyecto.

#### Normativas y Estándares:

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

  - Esta normativa es crucial para la protección de los datos personales de los usuarios dentro del sistema.

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD).

  - Esta normativa regula el tratamiento de datos personales en la Unión Europea y ha sido tenida en cuenta en el diseño del sistema de seguridad y privacidad de datos.

### 2.1.8 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

La documentación del proyecto se ha estructurado de manera que cubra todos los aspectos relevantes de su desarrollo, desde la planificación inicial hasta la implementación y pruebas finales. Esta documentación es clave para asegurar la correcta comprensión, gestión y seguimiento del proyecto.

#### Documentación Técnica

- Especificación de Requisitos

  - Define en detalle los requisitos funcionales y no funcionales que el sistema debe cumplir, incluyendo los casos de uso, restricciones del sistema y las expectativas del usuario.

- Diagrama de Casos de Uso

  - Los diagramas de casos de uso muestran cómo los usuarios interactúan con el sistema. Incluye tanto los casos de uso funcionales como los no funcionales.

- Arquitectura del Sistema

  - Se presenta la arquitectura técnica y lógica del sistema, describiendo las capas de la aplicación, la infraestructura, las tecnologías utilizadas y su integración.

- Diseño de la Base de Datos

  - Se detallan las tablas, relaciones, índices y procedimientos almacenados que componen la base de datos PostgreSQL, proporcionando una visión clara de la estructura y la organización de los datos.

- Guías de Implementación

  - Proporciona instrucciones detalladas sobre cómo implementar y configurar el sistema, incluyendo la instalación del entorno de desarrollo, la configuración del servidor y la conexión a la base de datos.

- Plan de Pruebas

  - Incluye las pruebas realizadas para asegurar que el sistema cumpla con los requisitos y funcione correctamente en diferentes condiciones de uso. Se detallan las pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad.

- Documentación del Código

  - El código fuente está comentado de manera adecuada, siguiendo las buenas prácticas de programación, lo que facilita su comprensión y mantenimiento. Cada clase, método y función está documentada.

#### Documentación del Usuario

- Guía del Usuario Final

  - Esta sección proporciona una explicación clara de cómo utilizar el sistema desde la perspectiva del usuario. Incluye instrucciones para realizar tareas comunes, como gestionar productos en inventario, procesar pedidos y generar reportes.

- Manual de Administración del Sistema

  - Dirigido a los administradores del sistema, esta documentación cubre la gestión de usuarios, la configuración del sistema, y cómo mantener el sistema operativo sin problemas.

- FAQ (Preguntas Frecuentes)

  - Una sección dedicada a resolver dudas comunes sobre el uso del sistema y solucionar problemas típicos que puedan surgir.

#### Documentación del Proyecto de Desarrollo

- Planificación Temporal

  - Esta parte de la documentación incluye el cronograma detallado del proyecto, con las fechas de inicio y finalización de cada tarea, así como las dependencias entre ellas.

- Informe de Evaluación de Riesgos

  - Se presenta una lista de posibles riesgos identificados durante el desarrollo del proyecto, con una evaluación de su impacto y un plan de contingencia para mitigarlos.

- Presupuesto del Proyecto

  - Se detalla la estimación de costes asociados al desarrollo del sistema, incluyendo los recursos materiales, personales y la inversión en infraestructura.

## 2.2 ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

En este apartado se realiza un análisis exhaustivo del contexto en el que se desarrolla el proyecto, evaluando la infraestructura existente, las necesidades actuales y los posibles problemas que el nuevo sistema busca resolver.

### 2.2.1 CONTEXTO

El sistema se desarrolla en un entorno empresarial que gestiona inventarios, clientes, proveedores y empleados en el sector de la fabricación y comercialización de sofás. Actualmente, la empresa utiliza una serie de herramientas fragmentadas para gestionar las distintas operaciones, lo que crea problemas de eficiencia, consistencia de los datos y accesibilidad.

La empresa se enfrenta a desafíos relacionados con:

- La gestión manual de inventarios, que lleva a errores humanos y falta de visibilidad en tiempo real.

- La gestión dispersa de datos de clientes, proveedores y empleados, sin integración entre los diferentes sistemas.

- La falta de una plataforma centralizada que permita realizar análisis y generar reportes de manera sencilla.

El nuevo sistema busca resolver estos problemas proporcionando una plataforma única que centraliza todas las operaciones, facilita la toma de decisiones y mejora la eficiencia operativa.

### 2.2.2 LÓGICA DEL SISTEMA

El sistema propuesto sigue una lógica orientada a procesos, donde cada módulo o funcionalidad se conecta de manera lógica para asegurar que los datos fluyan de manera coherente y eficiente a través de todas las áreas de la empresa.

- Módulo de Inventario: Permite gestionar los productos en inventario, registrar entradas y salidas, y mantener un control actualizado de las existencias.

- Módulo de Clientes: Facilita el registro, consulta y gestión de clientes, permitiendo mantener una base de datos actualizada con la información relevante.

- Módulo de Proveedores: Permite gestionar la relación con los proveedores, incluyendo el registro de información de contacto, productos suministrados y condiciones de los contratos.

- Módulo de Empleados: Facilita la gestión de recursos humanos, incluyendo la información básica de los empleados, sus horarios de trabajo y los pagos realizados.

- Módulo de Órdenes: Permite gestionar los pedidos realizados por los clientes, asegurando que el inventario se actualice de acuerdo con las ventas y facilitando la facturación y envío de productos.

### 2.2.3 DESCRIPCIÓN FÍSICA

El sistema estará basado en una arquitectura cliente-servidor, con una base de datos centralizada en PostgreSQL. La aplicación será una solución multiplataforma desarrollada con Tauri, utilizando un frontend en Vue.js para la interfaz de usuario y Rust en el backend para la lógica del sistema.

- Frontend: Vue.js proporcionará una interfaz de usuario interactiva, con un diseño responsive para facilitar el acceso desde cualquier dispositivo.

- Backend: El servidor estará construido con Rust, proporcionando una arquitectura eficiente y escalable que puede manejar múltiples solicitudes simultáneas.

- Base de Datos: PostgreSQL se utilizará para almacenar toda la información, incluyendo los datos de inventarios, empleados, clientes, proveedores y pedidos.

### 2.2.4 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ACTUAL

El sistema actual se enfrenta a varios problemas:

- Ineficiencia operativa: Debido a la falta de integración entre los distintos sistemas y procesos, las tareas se realizan de manera manual, lo que aumenta el riesgo de errores y retrasa los tiempos de respuesta.

- Falta de visibilidad de los datos: No existe una visión clara en tiempo real del estado de los inventarios, las ventas, los pedidos o los empleados.

- Dificultad para tomar decisiones basadas en datos: La ausencia de herramientas de análisis dificulta la toma de decisiones informadas, lo que impacta en la competitividad y rentabilidad de la empresa.

### 2.2.5 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN

El desarrollo del sistema se ajusta a las normativas y legislaciones vigentes en relación con la protección de datos personales y el comercio electrónico:

- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): El sistema garantiza la protección de los datos personales de los usuarios, siguiendo los principios de privacidad por diseño y por defecto.

- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales: El sistema asegura el cumplimiento de las leyes nacionales sobre la protección de los datos de los empleados, clientes y proveedores.

## 2.3 REQUISITOS DEL SISTEMA

En esta sección se detallan los requisitos que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades de la empresa y sus usuarios, cubriendo tanto los aspectos funcionales como no funcionales.

### 2.3.1 REQUISITOS FUNCIONALES

Los requisitos funcionales son aquellos que definen las funciones que el sistema debe realizar, es decir, las tareas que debe poder ejecutar para cumplir con los objetivos planteados.

- Gestión de Inventarios: El sistema debe permitir la gestión de los productos en inventario, registrando entradas y salidas, y manteniendo un control de las existencias actualizado en tiempo real.

- Gestión de Clientes: El sistema debe permitir la creación, modificación y consulta de registros de clientes, manteniendo toda la información relevante (datos de contacto, historial de pedidos, etc.).

- Gestión de Proveedores: El sistema debe permitir registrar proveedores y gestionar los productos suministrados, las condiciones de compra y la información de contacto.

- Gestión de Empleados: El sistema debe permitir registrar la información básica de los empleados (nombre, teléfono, puesto, salario, etc.) y gestionar sus horarios laborales.

- Gestión de Órdenes: El sistema debe permitir la creación y seguimiento de órdenes de clientes, asociando productos del inventario y actualizando las existencias tras cada venta.

- Generación de Reportes: El sistema debe ser capaz de generar reportes detallados sobre las ventas, inventarios, empleados, y proveedores, con la capacidad de filtrarlos y exportarlos a formatos comunes (PDF, Excel, etc.).

- Acceso de Usuario: El sistema debe contar con un sistema de autenticación basado en roles (administrador, empleado) que restrinja el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario.

### 2.3.2 RESTRICCIONES DEL SISTEMA

Las restricciones del sistema definen los límites dentro de los cuales el sistema debe operar.

- Tecnologías: El sistema debe estar desarrollado utilizando las tecnologías especificadas: Tauri para el entorno de desarrollo, Rust para el backend, Vue.js para el frontend y PostgreSQL para la base de datos.

- Compatibilidad Multiplataforma: El sistema debe ser accesible desde diferentes plataformas (Windows, Linux, macOS) y dispositivos (PC, tablets, smartphones).

- Seguridad: El sistema debe cumplir con las normas de seguridad y protección de datos vigentes, especialmente en lo que respecta al almacenamiento de contraseñas y la transmisión de información sensible.

- Escalabilidad: El sistema debe ser escalable para soportar el crecimiento de la empresa, tanto en términos de volumen de datos como en la posibilidad de añadir nuevas funcionalidades en el futuro.

- Desempeño: El sistema debe ser capaz de manejar un número elevado de registros (productos, clientes, proveedores, órdenes) sin afectar el rendimiento.

### 2.3.3 CATALOGACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS REQUISITOS

Los requisitos se han clasificado y priorizado de acuerdo con su importancia para el funcionamiento del sistema y la empresa:

- Requisitos Críticos (Prioridad Alta):

  - Gestión de inventarios

  - Gestión de clientes

  - Gestión de proveedores

  - Gestión de órdenes

  - Generación de reportes

- Requisitos Importantes (Prioridad Media):

  - Gestión de empleados

  - Acceso de usuario (control de roles)

- Requisitos Deseables (Prioridad Baja):

  - Compatibilidad multiplataforma

  - Escalabilidad del sistema

  - Desempeño optimizado

Los requisitos críticos son aquellos que deben ser implementados en la primera fase del proyecto, mientras que los de prioridad media y baja podrán ser desarrollados en fases posteriores o ser considerados para futuras ampliaciones del sistema.

## 2.4 ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA SOLUCIÓN

En esta sección se analizan diferentes alternativas tecnológicas y metodológicas para implementar el sistema. El objetivo es evaluar las distintas opciones disponibles y seleccionar la más adecuada en función de los requisitos del proyecto, las restricciones y las características de la empresa.

### 2.4.1 ALTERNATIVA 1: DESARROLLO CON TECNOLOGÍAS TRADICIONALES

Una de las alternativas para implementar el sistema es utilizar tecnologías tradicionales como PHP para el backend, MySQL para la base de datos y HTML/CSS con JavaScript para el frontend. Esta solución se ha utilizado ampliamente en proyectos similares y tiene una amplia comunidad de soporte.

Ventajas:

- Ampliamente utilizada: Gran disponibilidad de recursos y soporte comunitario.

- Facilidad de integración: Muchas herramientas y librerías de terceros disponibles para facilitar el desarrollo.

- Desarrollo rápido: Amplia experiencia de los desarrolladores en el uso de estas tecnologías.

Desventajas:

- Rendimiento limitado: Puede ser menos eficiente al manejar grandes volúmenes de datos o en escenarios con múltiples usuarios concurrentes.

- Escalabilidad: Requiere una planificación cuidadosa para asegurar que el sistema pueda crecer sin perder rendimiento.

- Compatibilidad multiplataforma: Necesita más trabajo para adaptarse a diferentes dispositivos y sistemas operativos.

### 2.4.2 ALTERNATIVA 2: DESARROLLO CON Tauri, Rust, Vue.js Y PostgreSQL

Esta alternativa propone el uso de Tauri para crear una aplicación de escritorio multiplataforma, Rust para el backend y Vue.js para el frontend. PostgreSQL se utiliza como sistema de base de datos debido a su capacidad de manejar grandes volúmenes de datos y su flexibilidad en el almacenamiento de información compleja.

Ventajas:

- Desempeño optimizado: Rust es conocido por su alto rendimiento y bajo consumo de recursos, lo que puede mejorar la eficiencia del sistema.

- Compatibilidad multiplataforma: Tauri permite desarrollar aplicaciones de escritorio que funcionan en diferentes sistemas operativos (Windows, macOS, Linux) sin necesidad de un navegador web.

- Seguridad y fiabilidad: Rust es un lenguaje que promueve la seguridad en la memoria y la fiabilidad del código, lo que es fundamental en un sistema de gestión de datos sensibles como este.

- Escalabilidad: PostgreSQL es una base de datos robusta y escalable que permite manejar grandes cantidades de datos sin perder rendimiento.

Desventajas:

- Curva de aprendizaje: Tanto Tauri como Rust tienen una curva de aprendizaje más empinada en comparación con tecnologías más comunes como PHP o JavaScript.

- Menos recursos y comunidad: Aunque en crecimiento, el ecosistema de Tauri y Rust aún es menos amplio que el de tecnologías más tradicionales.

- Tiempo de desarrollo: El uso de estas tecnologías puede implicar un tiempo de desarrollo mayor, especialmente si el equipo no tiene experiencia previa en ellas.

### 2.4.X CONCLUSIONES

Tras evaluar ambas alternativas, se ha decidido optar por la Alternativa 2, es decir, el desarrollo con Tauri, Rust, Vue.js y PostgreSQL. Esta solución ofrece varias ventajas clave, como un rendimiento optimizado, alta seguridad, y la capacidad de crear una aplicación de escritorio multiplataforma, lo cual es crucial para el proyecto. Aunque la curva de aprendizaje puede ser mayor, se considera que los beneficios a largo plazo, como la escalabilidad y la robustez, justifican esta elección.

## 2.5 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

La planificación del proyecto es crucial para asegurar que se cumplan los plazos establecidos, se gestionen adecuadamente los recursos y se logre una correcta ejecución de las tareas. En esta sección se detallan los recursos necesarios, las tareas que se deben realizar y la planificación temporal para el desarrollo del sistema.

### 2.5.1 RECURSOS DEL PROYECTO

Para llevar a cabo este proyecto, se necesitarán una serie de recursos tanto humanos como materiales:

#### Recursos Humanos:

- Desarrolladores: Un equipo de desarrolladores con experiencia en Tauri, Rust, Vue.js, y PostgreSQL.

- Diseñadores: Un diseñador para la interfaz de usuario (UI) y la experiencia de usuario (UX).

- Analistas: Un analista para la definición y documentación de requisitos.

- Tester: Un especialista en pruebas de software para validar el funcionamiento del sistema.

- Gestor de Proyecto: Un gestor para coordinar las tareas, gestionar los tiempos y asegurar que el proyecto siga el cronograma.

#### Recursos Materiales:

- Computadoras y estaciones de trabajo: Equipos de trabajo con suficiente capacidad para el desarrollo y pruebas de la aplicación.

- Software: Licencias necesarias para las herramientas de desarrollo, como IDEs (Visual Studio Code, IntelliJ IDEA), base de datos PostgreSQL y herramientas de control de versiones como Git.

- Infraestructura: Servidores para pruebas de desarrollo y despliegue, si es necesario.

- Redes: Conexión a internet para acceso a recursos externos y colaboración en equipo.

### 2.5.2 TAREAS DEL PROYECTO

Las tareas del proyecto están divididas en fases de desarrollo, cada una con tareas específicas que deben completarse para avanzar en el proyecto. Las fases son:

- Fase de Análisis:

  - Análisis de requisitos funcionales y no funcionales.

  - Estudio de viabilidad.

  - Definición del sistema y de los requisitos técnicos.

- Fase de Diseño:

  - Diseño de la base de datos.

  - Diseño de la arquitectura de la aplicación.

  - Diseño de la interfaz de usuario.

- Fase de Implementación:

  - Desarrollo del backend con Rust.

  - Desarrollo del frontend con Vue.js.

  - Integración con la base de datos PostgreSQL.

  - Desarrollo de la funcionalidad de autenticación y control de acceso.

- Fase de Pruebas:

  - Pruebas unitarias.

  - Pruebas de integración.

  - Pruebas de aceptación del usuario.

  - Resolución de errores y optimización de código.

- Fase de Despliegue:

  - Configuración de la infraestructura.

  - Despliegue de la aplicación en entornos de producción.

  - Entrenamiento y documentación para los usuarios finales.

### 2.5.3 PLANIFICACIÓN TEMPORAL

La planificación temporal establece los plazos para la realización de las tareas y la entrega de cada fase del proyecto. A continuación, se presenta una estimación de la duración de cada fase:

| Fase | Duración Estimada |
| --- | --- |
| Fase de Análisis | 2 semanas |
| Fase de Diseño | 3 semanas |
| Fase de Implementación | 6 semanas |
| Fase de Pruebas | 2 semanas |
| Fase de Despliegue | 1 semana |

Total estimado: 14 semanas.

La planificación temporal es flexible y puede ajustarse según el progreso del proyecto, pero se establece como referencia para la gestión del tiempo y la asignación de recursos.

## 2.6 EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación de riesgos tiene como objetivo identificar posibles problemas que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto, así como establecer estrategias para prevenirlos o mitigar sus consecuencias. Esta sección recoge los principales riesgos, su clasificación y el plan de contingencia propuesto.

### 2.6.1 LISTA DE RIESGOS

| ID | Riesgo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| R1 | Retrasos en el desarrollo | Problemas técnicos, cambios de requisitos o dificultades personales. |
| R2 | Dificultad en la integración entre tecnologías | Fallos de compatibilidad entre Tauri, Rust, Vue y PostgreSQL. |
| R3 | Fallos de seguridad en el sistema de login | Vulnerabilidades que permitan accesos no autorizados. |
| R4 | Pérdida de datos | Errores en la base de datos o falta de backups adecuados. |
| R5 | Dificultades en la recogida de requisitos del usuario | Requisitos mal definidos o no validados correctamente por los interesados. |
| R6 | Falta de tiempo para las pruebas | Desarrollo prolongado que limite el tiempo disponible para probar el sistema. |

### 2.6.2 CATALOGACIÓN DE RIESGOS

Cada riesgo se evalúa según su probabilidad de ocurrencia (Alta, Media, Baja) y su impacto (Alto, Medio, Bajo):

| ID | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Media | Alto | Alto |
| R2 | Alta | Alto | Crítico |
| R3 | Media | Alto | Alto |
| R4 | Baja | Crítico | Alto |
| R5 | Media | Medio | Medio |
| R6 | Alta | Medio | Alto |

### 2.6.3 PLAN DE CONTINGENCIA

Para cada riesgo identificado, se definen acciones preventivas y planes de respuesta:

| ID | Prevención | Respuesta / Contingencia |
| --- | --- | --- |
| R1 | Establecer hitos intermedios y revisiones semanales del avance. | Reorganizar tareas, ampliar jornadas puntualmente. |
| R2 | Investigar previamente compatibilidades y realizar pruebas de integración temprana. | Establecer soluciones de reserva, consultar documentación y foros. |
| R3 | Aplicar buenas prácticas de seguridad desde el inicio. | Implementar logs, autenticación segura y revisión de código. |
| R4 | Realizar backups periódicos y pruebas de recuperación. | Restaurar desde copias de seguridad. |
| R5 | Reuniones frecuentes con los interesados, documentación clara. | Ajuste de requisitos durante el desarrollo con control de cambios. |
| R6 | Incluir tiempo de pruebas desde el inicio en la planificación. | Ampliar fase de pruebas reduciendo tareas menos prioritarias. |

## 2.7 PRESUPUESTO

Este apartado detalla la estimación económica necesaria para el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta tanto los recursos materiales como el tiempo invertido por parte del desarrollador. A pesar de tratarse de un Trabajo de Fin de Grado, se realizará una simulación realista de los costes para dar una visión profesional.

### 2.7.1 ESTIMACIÓN DE COSTE MATERIAL

| Concepto | Cantidad | Coste unitario (€) | Coste total (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ordenador personal | 1 | 900,00 | 900,00 |
| Licencia IDE (Visual Studio Code, libre) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca de iconos, librerías (Vue, Rust crates) | Varias | 0,00 | 0,00 |
| Conexión a internet (mensual prorrateada) | 3 meses | 30,00 | 90,00 |
| Servicios de almacenamiento en la nube (GitHub) | 1 cuenta | 0,00 | 0,00 |
| Otros (papelería, documentación impresa) | — | — | 30,00 |

Total estimado en materiales: 1.020,00 €

### 2.7.2 ESTIMACIÓN DE COSTE PERSONAL

El tiempo invertido por el alumno se ha estimado en unas 300 horas de trabajo a lo largo de varios meses. Para simular el coste laboral, se considera una tarifa horaria base de 15 €.

| Actividad | Horas estimadas | Coste/hora (€) | Coste total (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y planificación | 40 h | 15,00 | 600,00 |
| Diseño de base de datos y lógica | 50 h | 15,00 | 750,00 |
| Programación del backend | 80 h | 15,00 | 1.200,00 |
| Desarrollo del frontend | 60 h | 15,00 | 900,00 |
| Pruebas y correcciones | 30 h | 15,00 | 450,00 |
| Redacción de la memoria | 40 h | 15,00 | 600,00 |

Total estimado en coste personal: 4.500,00 €

### 2.7.3 RESUMEN Y ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO

| Concepto | Coste (€) |
| --- | --- |
| Coste material | 1.020,00 |
| Coste personal | 4.500,00 |
| Total estimado | 5.520,00 € |

Aunque el desarrollo del proyecto no supone un gasto económico real por parte del alumno, esta simulación presupuestaria permite valorar de forma más precisa el esfuerzo invertido y el valor del producto final. Teniendo en cuenta que se trata de una aplicación multiplataforma con login seguro, gestión empresarial y herramientas analíticas, el coste estimado es razonable para su alcance y funcionalidad.

## 2.8 CONCLUSIONES

En este apartado se recogen las conclusiones generales del estudio de viabilidad, valorando los beneficios, inconvenientes y la viabilidad real del proyecto a desarrollar. Se realiza una síntesis de los análisis previos en términos técnicos, económicos y funcionales.

### 2.8.1 BENEFICIOS

El desarrollo de esta aplicación multiplataforma con Tauri ofrece una serie de ventajas claras para la empresa simulada de sofás:

- Acceso universal: Al tratarse de una aplicación multiplataforma, puede ejecutarse en distintos sistemas operativos sin necesidad de múltiples versiones.

- Centralización de la gestión: La aplicación permite unificar en una sola herramienta el control de empleados, inventario, clientes, proveedores, pedidos, estadísticas y más.

- Interfaz amigable: La implementación con tecnologías modernas (Vue, TailwindCSS) asegura una interfaz clara, intuitiva y fácil de mantener.

- Seguridad: El uso de contraseñas cifradas y control de acceso por roles mejora la seguridad del sistema.

- Modularidad y escalabilidad: El diseño por capas facilita la ampliación futura con nuevas funcionalidades.

- Simulación realista: El proyecto permite aplicar conocimientos reales de desarrollo, diseño y gestión de proyectos.

### 2.8.2 INCONVENIENTES

Pese a los múltiples beneficios, también se han identificado ciertos inconvenientes y retos que han de tenerse en cuenta:

- Curva de aprendizaje de Tauri: Al tratarse de una tecnología más reciente, es menos documentada que otros frameworks más populares.

- Complejidad del backend: Gestionar múltiples entidades, relaciones y control de permisos requiere una buena planificación y diseño previo.

- Dependencia de herramientas externas: Algunas herramientas necesarias para compilar y ejecutar el proyecto (como Rust o Node.js) pueden dificultar su despliegue para usuarios sin conocimientos técnicos.

- Tiempo de desarrollo elevado: Al ser un proyecto con múltiples módulos, su desarrollo requiere una inversión importante de horas para lograr una solución estable y profesional.

# 3. ANÁLISIS

Este capítulo tiene como objetivo detallar los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación, así como representar mediante diagramas el funcionamiento lógico del sistema y su interacción con los usuarios.

## 3.1 INTRODUCCIÓN

El análisis del sistema es una fase crucial que permite definir las funcionalidades que debe cubrir la aplicación, así como establecer su estructura lógica antes del diseño e implementación. En este capítulo se recogen los requisitos recopilados, tanto funcionales como no funcionales, y se representan mediante diferentes modelos y diagramas (casos de uso, clases, interacción, etc.), asegurando una visión clara del comportamiento esperado del sistema.

## 3.2 REQUISITOS FUNCIONALES DE USUARIOS

Los requisitos funcionales definen lo que el sistema debe hacer desde el punto de vista del usuario. A continuación, se enumeran las funcionalidades esenciales que ofrece la aplicación, organizadas por rol de usuario: Administrador y Empleado.

#### Funcionalidades generales

- Inicio de sesión: El sistema permite el inicio de sesión mediante usuario y contraseña cifrada.

- Control de acceso: En función del rol (administrador o empleado), el sistema muestra opciones habilitadas y restringidas.

#### Administrador

- Gestionar empleados (CRUD).

- Consultar y modificar horarios de trabajo.

- Gestionar inventario (CRUD de productos).

- Gestionar clientes (CRUD).

- Gestionar órdenes y ver detalle de cada una.

- Gestionar proveedores (CRUD).

- Visualizar estadísticas del sistema (ventas, beneficios, productos más vendidos).

- Usar herramientas de conversión de unidades.

- Configurar parámetros generales del sistema si fuese necesario.

#### Empleado

- Consultar inventario.

- Registrar nuevas órdenes de clientes.

- Consultar sus propios horarios laborales.

- Consultar clientes y órdenes asignadas.

- Utilizar la herramienta de conversión de unidades.

- Acceder a su perfil.

## 3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES

Los requisitos no funcionales definen las condiciones bajo las cuales el sistema debe operar. No están directamente relacionados con funciones específicas, sino con características globales como la usabilidad, el rendimiento, la seguridad o la portabilidad.

A continuación, se detallan los principales requisitos no funcionales del proyecto:

#### Rendimiento

- La aplicación debe cargar cada vista en menos de 2 segundos en condiciones normales de red.

- Las operaciones CRUD deben ejecutarse con una latencia mínima para no afectar la experiencia del usuario.

#### Usabilidad

- Interfaz clara y accesible desde cualquier navegador moderno.

- Navegación intuitiva con una estructura coherente y sin necesidad de formación previa.

- Accesible para usuarios con conocimientos técnicos básicos.

#### Seguridad

- Las contraseñas deben almacenarse cifradas en la base de datos usando funciones hash (como bcrypt).

- El acceso a funcionalidades estará controlado según el rol del usuario autenticado.

- Se evitará el uso de datos sensibles en el frontend.

- Se aplicarán medidas contra ataques comunes como inyecciones SQL.

#### Mantenibilidad

- El código debe ser modular, documentado y con una arquitectura clara para facilitar futuras ampliaciones.

- La estructura de carpetas en frontend y backend estará bien organizada y separada por responsabilidades.

#### Portabilidad

- El sistema debe ser multiplataforma, accesible desde diferentes sistemas operativos (Windows, Linux, macOS).

- Al estar basado en Tauri, se puede ejecutar como aplicación de escritorio o desde el navegador, facilitando la distribución.

#### Escalabilidad

- La base de datos PostgreSQL podrá ampliarse sin afectar al sistema actual.

- La arquitectura del sistema permitirá añadir nuevas funcionalidades sin necesidad de rehacer la estructura existente.

## 3.4 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

## 3.5	DIAGRAMAS LÓGICOS DE DATOS

## 3.6	Diagrama de clases

3.7	DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN

## 3.8	Menús de navegación

## 3.9 Conclusión del análisis

El análisis realizado ha permitido identificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, establecer la estructura lógica de datos, definir las clases del modelo de negocio y detallar las interacciones clave entre los actores del sistema. Además, se diseñó un menú de navegación claro y eficiente, orientado a la experiencia del usuario.

Este capítulo sienta las bases para el diseño e implementación del sistema, garantizando una arquitectura sólida y escalable, adaptada a las necesidades de gestión de la empresa.

4.	DISEÑO

## 4.1 INTRODUCCIÓN

El diseño del sistema es una fase crítica en la que se definen las bases técnicas sobre las que se construirá la solución. En esta etapa se concretan las decisiones relativas al entorno de desarrollo, la base de datos, la arquitectura de la aplicación y la organización de sus componentes, de forma que se garantice la escalabilidad, mantenibilidad y eficiencia del sistema.

### 4.1.1 SELECCIÓN DE ENTORNO DE DESARROLLO

Se ha optado por utilizar Tauri como marco de desarrollo para construir una aplicación de escritorio multiplataforma. Esta decisión se justifica por los siguientes motivos:

- Permite desarrollar interfaces modernas utilizando tecnologías web (HTML, CSS y JavaScript, en este caso con Vue.js).

- Utiliza Rust en el backend, lo cual aporta seguridad, rendimiento y robustez.

- Ocupa muy pocos recursos en comparación con alternativas como Electron.

- Ofrece integración directa con el sistema operativo, ideal para aplicaciones empresariales.

Además, se emplea Visual Studio Code como entorno de desarrollo por su compatibilidad con los lenguajes utilizados, sus extensiones útiles y su versatilidad.

### 4.1.2 Selección de base de datos

Se eligió PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos por las siguientes razones:

- Es un sistema de código abierto, robusto y con una gran comunidad de soporte.

- Soporta relaciones complejas, integridad referencial y funciones avanzadas como triggers y funciones almacenadas.

- Ofrece buen rendimiento y escalabilidad para sistemas de gestión empresarial.

- Permite realizar operaciones de cifrado y validación de datos de forma nativa.

## 4.2 Configuración de la plataforma

La configuración del entorno se realizó siguiendo estos pasos:

- Instalación del entorno de desarrollo:

  - Node.js y NPM para manejar dependencias del frontend.

  - Rust y Cargo para compilar el backend de Tauri.

  - PostgreSQL portátil para facilitar el despliegue y las pruebas locales.

- Inicialización del proyecto con tauri init

- Configuración de la conexión entre el backend en Rust y la base de datos PostgreSQL usando la biblioteca tokio-postgres.

- Implementación de funcionalidades de seguridad:

  - Cifrado de contraseñas con argon2.

  - Validación de roles para control de acceso.

- Organización modular de las funcionalidades (empleados, clientes, inventario, etc.) en componentes Vue y comandos Rust separados.

## 4.3 Capas de la aplicación

La aplicación sigue una arquitectura multicapa, que separa claramente la lógica de presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos. Las capas principales son:

- Capa de presentación (Frontend):

  - Desarrollada con Vue.js.

  - Encargada de mostrar la interfaz, recibir entradas del usuario y mostrar resultados.

- Capa de lógica de negocio (Backend Tauri en Rust):

  - Contiene los comandos que procesan las operaciones, como el login, inserciones, consultas, etc.

  - Realiza validaciones y procesamiento antes de interactuar con la base de datos.

- Capa de datos (PostgreSQL):

  - Almacena la información del sistema de forma estructurada.

  - Contiene funciones y triggers para automatizar ciertas operaciones como actualización de stock.

Esta separación facilita el mantenimiento y mejora la seguridad, ya que las operaciones críticas no se exponen al usuario directamente.

## 4.4 Estructura de la base de datos

La base de datos está compuesta por las siguientes tablas:

Cada tabla está normalizada y cuenta con claves primarias y foráneas para garantizar la integridad referencial. Además, se han definido funciones y triggers que:

- Cifran contraseñas al insertar nuevos usuarios.

- Actualizan el stock de productos automáticamente tras una compra o venta.

## 4.5 Arquitectura de la aplicación

La arquitectura sigue el patrón cliente-servidor, con un enfoque modular:

[ Usuario ]

↓

[ Interfaz Vue.js ]

↓ (comunicación por comandos)

[ Backend Rust (Tauri) ]

↓ (conexión segura)

[ PostgreSQL ]

Las principales características de esta arquitectura son:

- Responsabilidad dividida: Cada componente tiene una función específica.

- Seguridad: Las operaciones sensibles (como el login o el acceso a la base de datos) están encapsuladas en el backend.

- Escalabilidad: Al ser modular, se pueden añadir nuevas funcionalidades o pantallas sin afectar a la base del sistema.

- Portabilidad: Gracias al uso de Tauri y PostgreSQL portable, la aplicación puede ejecutarse en distintos equipos sin necesidad de instalación compleja.

# 5. Implementación

## 5.1 Introducción

La implementación del sistema se llevó a cabo siguiendo una arquitectura multicapa para facilitar el mantenimiento, la escalabilidad y la separación de responsabilidades. El desarrollo se centró en aprovechar las ventajas de Tauri como plataforma multiplataforma, Rust para el backend y Vue.js como interfaz de usuario. Se implementaron funcionalidades principales como login, gestión de empleados, inventario, clientes, compras, ventas, proveedores, conversiones de unidades y estadísticas

## 5.2 Codificación de las diferentes capas

La aplicación se dividió en tres capas principales:

#### a) Capa de presentación (Frontend - Vue.js)

Se desarrollaron múltiples componentes vue que permiten al usuario interactuar con el sistema:

- login.vue: formulario de acceso con verificación de credenciales.

- empleados.vue: listado y gestión CRUD de empleados.

- inventario.vue: visualización y modificación de productos disponibles.

- clientes.vue, ventas.vue, compras.vue, proveedores.vue: cada uno con su interfaz correspondiente para crear, listar, editar y eliminar registros.

- estadisticas.vue: representación gráfica de los indicadores del negocio.

Se utilizó Vue Router para la navegación

#### b) Capa de lógica de negocio (Backend - Rust)

Mediante funciones Rust expuestas a través de Tauri, se gestionaron las operaciones como:

- Validación de usuarios (login).

- Ejecución de consultas SQL para CRUD en todas las entidades.

- Cálculo de totales en compras y ventas.

- Actualización automática del stock (mediante triggers de PostgreSQL).

- Conversión de unidades (usando una tabla de factores y funciones auxiliares).

Se empleó el crate sqlx para la comunicación con PostgreSQL, utilizando consultas parametrizadas para prevenir inyecciones SQL.

#### c) Capa de datos (PostgreSQL)

La base de datos está compuesta por 13 tablas, triggers y funciones que aseguran la integridad y automatización del sistema:

- Triggers: actualizan automáticamente el stock tras una venta o compra.

- Funciones: cálculo de estadísticas, conversión de unidades, etc.

## 5.3 Integración de las herramientas de apoyo

Durante la implementación se integraron las siguientes herramientas:

- Tauri: framework para construir aplicaciones de escritorio multiplataforma utilizando tecnologías web y Rust. Se encargó de la compilación segura y eficiente del ejecutable.

- Visual Studio Code: editor principal para desarrollar tanto el frontend como el backend.

- PostgreSQL Portable: base de datos local ligera para facilitar el desarrollo y pruebas.

- Git: control de versiones del proyecto, con commits frecuentes para respaldar el avance.

- dbdiagram.io: diseño visual de la base de datos a través de código DBML.

- Draw.io: utilizado para crear los diagramas de clases e interacción.

La integración de estas herramientas permitió una implementación ágil, organizada y con trazabilidad en cada fase del desarrollo.

# 6.  Pruebas

## 6.1 Introducción

La fase de pruebas tuvo como objetivo verificar el correcto funcionamiento de la aplicación, asegurar la integridad de los datos y validar que las funcionalidades cumplieran con los requisitos definidos durante el análisis. Las pruebas se enfocaron tanto en el frontend como en el backend, así como en la interacción con la base de datos. Se emplearon pruebas manuales, funcionales y de integración.

## 6.2 Pruebas

Las pruebas realizadas se dividieron en varios bloques:

### a) Pruebas de autenticación

- ✅ Se comprobó que los usuarios solo pudieran acceder con credenciales válidas.

- ✅ Se verificó la redirección correcta según el rol (administrador o empleado).

- ❌ Se bloquea el acceso a rutas internas si no hay sesión iniciada.

### b) Pruebas de CRUD

Para cada una de las secciones principales (empleados, clientes, inventario, proveedores, ventas, compras):

- ✅ Se comprobó la creación de nuevos registros con datos válidos.

- ✅ Se editaron registros y se validó la persistencia.

- ✅ Se eliminó información y se confirmó la actualización visual y en la base de datos.

- ✅ Se controlaron errores al introducir datos inválidos (campos vacíos, tipos incorrectos, etc.).

### c) Pruebas de consistencia del inventario

- ✅ Al realizar una venta, el stock del producto se actualizó automáticamente mediante trigger.

- ✅ Al registrar una compra, si el producto no existía, se creaba automáticamente.

- ✅ Se bloqueaban operaciones si el stock resultante sería negativo.

### d) Pruebas de cálculo automático

- ✅ Se comprobó el cálculo automático del total en ventas y compras.

- ✅ Se validó que el subtotal coincidiera con cantidad * precio unitario.

### e) Pruebas de navegación y seguridad

- ✅ Se probó la navegación entre menús sin recargas (SPA).

- ✅ Se evitó el acceso directo por URL a funciones restringidas para el rol actual.

## 6.3 Resultados Obtenidos

| Prueba | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Login correcto | ✅ | Accede con usuario y redirige por rol |
| Login incorrecto | ✅ | Muestra mensaje de error |
| Crear/Editar/Eliminar clientes | ✅ | Actualización instantánea y en BD |
| Registrar compra y ajustar stock | ✅ | Trigger funcional |
| Crear venta sin stock suficiente | ✅ | Se muestra mensaje de error |
| Cálculo de totales | ✅ | Sin errores de redondeo |
| Acceso no autorizado por rol | ✅ | Redirige o bloquea |
| Conversión de unidades | ✅ | Funciona correctamente |
| Estadísticas | ✅ | Se muestran datos procesados de la BD |